АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29.07.2022 |  | № 568 |
| --- | --- | --- |

г. Заринск

О мерах, обеспечивающих

возможность изменения

(увеличения) цены контрактов,

предметом которых является

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу

объекта капитального строительства,

проведению работ по сохранению

объектов культурного наследия

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства  Российской Федерации от 09.08 2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», учитывая постановление Правительства Алтайского края  от 09.09.2021 № 333  «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия», в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы,  руководствуясь Уставом муниципального образования Заринского района  Алтайского края,  Администрация района

п о с т а н о в л я ет:

1.Установить, что при исполнении муниципального контакта предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансирование которого осуществляется с участием средств краевого, районного бюджетов и который заключен в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Заринского района  (далее соответственно- «Федеральный закон»,  «контракт»), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона изменение существенных условий контракта, стороной которого являются муниципальные заказчики, в том числе изменение ( увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

1.1 изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств краевого, районного бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской федерации, на срок исполнения контракта, не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов и осуществляется на основании распоряжения Правительства Алтайского края, распоряжения Администрации Заринского района  ;

1.2  предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно- технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

1.3  размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841 п/р «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта,  цены контракта,  заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого является строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой:

а) составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края» в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,  реконструкции, капитальному ремонту, сноса объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45 (14) Положения об организации и  проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.03.2007

№ 145;

б) от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей, -по результатам повторной проверки сметной стоимости работ краевым автономным учреждением «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» в соответствии с пунктом 14.2 Методики составлении сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр;

1.4.  изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения муниципальным заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего муниципальному заказчику в письменной форме предложения поставщика  (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

1.5.  контракт заключен до 01.07.2021 на срок не менее 1 года и обстоятельств по нему на дату заключения соглашений об изменении условий контракта не исполнены.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Заринского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава района                                                                                       В.К. Тимирязев