к Муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

(система водоснабжения) муниципального образования Заринский район

Алтайского края» на 2022-2025 годы

**Отчет об исполнении индикаторов (показателей) муниципальной программы и их значениях за 2 квартал 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | 2023 год | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | Выполнение (%) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Количество аварий на объектах систем водоснабжения | ситуаций | 125 |  |  |  | 133 | 93,9 |
| 2 | Снижение степени износа основных фондов водозаборных узлов | процент | 85 |  |  |  | 88 | 96,6 |
| 3 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей холодного водоснабжения | м | 3000 |  |  |  | 1440 | 48,0 |
| 4 | Доля проб питьевой воды, соответствующей требованиям к качеству в общем объеме проб качества питьевой воды | процент | 45 |  |  |  | 65 | 65 |

Заместитель главы Администрации Заринского района, председатель комитета строительства и ЖКХ Д.В. Коваленко

к Муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

(система водоснабжения) муниципального образования Заринский район

Алтайского края» на 2022-2025 годы

**Отчет**

**по мероприятиям муниципальной программы**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры**

**(система водоснабжения)**

**муниципального образования Заринский район**

**Алтайского края» на 2022-2025 годы за 2023 года**

| № п/п | Наименование  цели, задачи и мероприятия | Срок  реализации | 2023 год | Сумма расходов, тыс.руб. | | | | | Источники  финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН** | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Всего на реализацию**  **муниципальной программы** | Х | **5200,0** | **5200,0** | **5743,242** |  | **29929,78** | **35673,488** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | **0** |  | **8010,71** | **8010,71** | федеральный бюджет |
| 0,0 | **0** |  | **7460,93** | **7460,93** | краевой бюджет |
| **4300,0** | **4573,242** |  | **5949,658** | **10522,90** | местный бюджет |
| **900,0** | **1170,0** |  | **8508,48** | **9678,948** | внебюджетные источники |
| 2 | **Цель 1**  Обеспечение потребности населения, предприятий и организаций Заринского района качественными услугами водоснабжения | 2022 - 2025 | **5200** | **5200,0** | **5743,242** |  | **29929,78** | **35673,488** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | **0** |  | **8010,71** | **8010,71** | федеральный бюджет |
| **0,0** | **0** |  | **7460,93** | **7460,93** | краевой бюджет |
| **4300,0** | **4573,242** |  | **5949,658** | **10522,90** | местный бюджет |
| **900,0** | **1170,0** |  | **8508,48** | **9678,948** | внебюджетные источники |
| 3 | **Задача 1.1**  Техническое перевооружение и модернизация водозаборных узлов систем центрального водоснабжения | 2022 - 2025 | **1810,0** | **1810,0** | **1510,242** |  | **12668,67** | **14178,912** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 8010,71 | **8010,71** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 1530,0 | 1270,242 |  | 867,02 | **2137,262** | местный бюджет |
| 280,0 | 240,0 |  | 3790,94 | **4030,94** | внебюджетные источники |
| 4 | **Мероприятие 1.1.1**  Бурение новых скважин | 2022 - 2025 | **300,0** | **300,0** | **0,0** |  | **8157,73** | **8157,73** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 8010,71 | **8010,71** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 300,0 | 0,0 |  | 147,02 | **147,02** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 5 | **Мероприятие 1.1.2**  Замена изношенных водонапорных башен | 2022-2025 | 300,0 | **300,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | краевой бюджет |
| **300,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | местный бюджет |
| **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | внебюджетные источники |
| 6 | **Мероприятие 1.1.3**  Устройство теплоизоляции водонапорных башен | 2022-2025 | 50,0 | **50,0** | **50,0** |  | **350,0** | **400,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| **50,0** | 50,0 |  | **350,0** | **400,0** | внебюджетные источники |
| 7 | **Мероприятие 1.1.4**  Установка современного и качественного электрооборудования на водозаборных узлах | 2022-2025 | 500,0 | **500,0** | **1270,242** |  | **2050,0** | **3320,242** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **500,0** | 1220,242 |  | 550,0 | **1770,242** | местный бюджет |
| **0,0** | 50,0 |  | 2500,0 | **2550,0** | внебюджетные источники |
| 8 | **Мероприятие 1.1.5**  Установка многоступенчатой фильтрации, станций обезжелезивания | 2022-2025 | 500,0 | **500,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **300,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **местный бюджет** |
| **200,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **внебюджетные источники** |
| 9 | **Мероприятие 1.1.6**  Промывка и обеззараживание резервуаров водонапорных башен | 2022-2025 | 110,0 | **110,0** | **170,0** |  | **250,0** | **420,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | **краевой бюджет** |
| **100,0** | 50,0 |  | 50,0 | **100,0** | **местный бюджет** |
| **10,0** | 120,0 |  | 500,94 | **620,94** | **внебюджетные источники** |
| 10 | **Мероприятие 1.1.7**  Обустройство защитных санитарных зон |  | 50,0 | **50,0** | **20,0** |  | **160,0** | **180,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **30,0** | 0,0 |  | 120,0 | **120,0** | **местный бюджет** |
| **20,0** | 20,0 |  | 440,0 | **460,0** | **внебюджетные источники** |
| 11 | **Задача 1.2**  Капитальный ремонт водопроводный сетей | 2022-2025 | 730,0 | **730,0** | **1093,0** |  | **11926,35** | **13019,35** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| 0,0 | 0,0 |  | 7460,93 | **7460,93** | **краевой бюджет** |
| 580,0 | 723,0 |  | 1717,41 | **2440,41** | **местный бюджет** |
| 150,0 | 370,0 |  | 2748,01 | **3118,01** | **внебюджетные источники** |
| 12 | **Мероприятие 1.2.1**  Замена устаревших водопроводный сетей из металла и чугуна на современные полипропиленовые | 2022-2025 | 550,0 | **550,0** | **773,0** |  | **10806,35** | **11579,35** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| 0,0 | 0,0 |  | 7460,93 | **7460,93** | **краевой бюджет** |
| 500,0 | 623,0 |  | 1717,41 | **2340,41** | **местный бюджет** |
| 50,0 | 150,0 |  | 1628,01 | **1778,01** | **внебюджетные источники** |
| 13 | **Мероприятие 1.2.2**  Устранение самовольных подключений к сетям центрального водоснабжения |  | 20,0 | 20,0 | 50,0 |  | 200,0 | **250,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **краевой бюджет** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **местный бюджет** |
| 20,0 | 50,0 |  | 200,0 | **250,0** | **внебюджетные источники** |
| 14 | **Мероприятие 1.2.3**  Замена запорной аппаратуры | 2022-2025 | 90,0 | **90,0** | **120,0** |  | **470,0** | **590,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 80,0 | **100,0** |  | 0,0 | **100,0** | **местный бюджет** |
| 10,0 | **20,0** |  | 470,0 | **490,0** | **внебюджетные источники** |
| 15 | **Мероприятие 1.2.4**  Устройство новых и профилактические чистки и ремонты действующих колодцев | 2022-2025 | 50,0 | **50,0** | **100,0** |  | **250,0** | **350,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **местный бюджет** |
| **50,0** | 100,0 |  | 250,0 | **350,0** | **внебюджетные источники** |
| 16 | **Мероприятие 1.2.5**  Профилактические осмотры технического состояния центральных водопроводов | 2022-2025 | 20,0 | **20,0** | **50,0** |  | **200,002** | **250,002** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **местный бюджет** |
| 20,0 | 50,0 |  | 200,002 | **250,002** | **внебюджетные источники** |
| 17 | **Задача 1.3**  Планирование и разработка организационных мероприятий | 2022-2025 | 1660,0 | **1660,0** | **490,0** |  | **2585,23** | **3075,23** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **1390,0** | 330,0 |  | 2115,23 | **2445,23** | **местный бюджет** |
| **270,0** | 160,0 |  | 470,0 | **630,0** | **внебюджетные источники** |
| 18 | **Мероприятие 1.3.1**  Составление и утверждение двухгодичных планов по техническому перевооружению и капитальным ремонтам | 2022-2025 | 100,0 | **100,0** | **120,0** |  | **0,0** | **170,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **50,0** | 100,0 |  | 0,0 | **100,0** | **местный бюджет** |
| **50,0** | 20,0 |  | 50,0 | **70,0** | **внебюджетные источники** |
| 19 | **Мероприятие 1.3.2**  Составление и разработка инженерных изысканий и проектно-сметной документации на проведение работ | 2022-2025 | 700,0 | **700,0** | **70,0** |  | **0,0** | **120,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **550,0** | 50,0 |  | 0,0 | **50,0** | **местный бюджет** |
| **150,0** | 20,0 |  | 50,0 | **70,0** | **внебюджетные источники** |
| 20 | **Мероприятие 1.3.3**  Составление реальных схем прокладки центрального водопровода | 2022-2025 | 50,0 | **50,0** | **50,0** |  | **20,0** | **70,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **30,0** | 30,0 |  | 0,0 | **30,0** | **местный бюджет** |
| **20,0** | 20,0 |  | 20,0 | **40,0** | **внебюджетные источники** |
| 21 | **Мероприятие 1.3.4**  Проведение подключения новых потребителей в соответствии с техническими нормами и только ресурсоснабжающей организацией МУП «Водоснабжение» либо под их непосредственным контролем | 2022-2025 | 50,0 | **50,0** | **250,0** |  | **350,0** | **600,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **0,0** | 150,0 |  | 0,0 | **150,0** | **местный бюджет** |
| **50,0** | 100,0 |  | 350,0 | **450,0** | **внебюджетные источники** |
|  | **Мероприятие 1.3.5**  Компенсация затрат «МУП ВодоСнабжение» Заринского района на электроснабжение водозаборных узлов | 2023-2025 | 760,0 | **760,0** | **0,0** |  | **2115,23** | **2115,23** | **Всего,**  **в т.ч** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **760,0** | 0,0 |  | 2115,23 | **2115,23** | **местный бюджет** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | **внебюджетные источники** |
| 22 | **Задача 1.4**  Ликвидация и предотвращение аварийных ситуаций | 2022-2025 | 1000,0 | **1000,0** | **2050,0** |  | **3350,0** | **5400,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| **800,0** | 1650,0 |  | 1850,0 | **3500,0** | **местный бюджет** |
| **200,0** | 400,0 |  | 1500,0 | **1900,0** | **внебюджетные источники** |
| 23 | Мероприятие 1.4.1  Ликвидация и предотвращение аварийных ситуаций на водозаборных узлах | 2022-2025 | 500,0 | **500,0** | **1100,0** |  | **900,0** | **2000,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 400,0 | 900,0 |  | 600,0 | **1500,0** | **местный бюджет** |
| 100,0 | 200,0 |  | 300,0 | **500,0** | **внебюджетные источники** |
| 24 | Мероприятие 1.4.2  Ликвидация и предотвращение аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения | 2022-2025 | 500,0 | **500,0** | **950,00** |  | **2450,0** | **3400,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 400,0 | 750,0 |  | 1250,0 | **2000,0** | местный бюджет |
| 100,0 | 200,0 |  | 1200,0 | **1400,0** | внебюджетные источники |

Заместитель главы Администрации Заринского района, председатель комитета строительства и ЖКХ Д.В. Коваленко