к Муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения» на 2021 – 2025 годы

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения» на 2021 - 2025 годы**

| № п/п | Наименование  цели, задачи и мероприятия | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс.руб. | | | | | | Источники  финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 1  квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4  квартал | **Всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Всего на реализацию**  **муниципальной программы** | Х | Х | **52,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,8** | **24.8** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | **24,8** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 2 | **Цель 1**  Обеспечение безопасности всех участников дорожного движения | 2021 - 2025 | Х | **52,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,8** | **24,8** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | **24,8** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 3 | **Задача 1.1**  Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения | 2021 - 2025 | Х | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 4 | **Мероприятие 1.1.1**  Подготовка и публикация статей и (или) специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2021 - 2025 | Комитет строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Заринского района, МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича», ОГИБДД МО МВД «Заринский» | Финансирование осуществляется по смете  МАУ «Редакция газеты «Знамя Ильича» | | | | | | |
| 5 | **Мероприятие 1.1.2**  Организация изготовления наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2021 - 2025 | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Заринского района, ОГИБДД МО МВД «Заринский» | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 6 | **Задача 1.2**  Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 2021 - 2025 | Х | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 7 | **Мероприятие 1.2.1**  Создание в базовых школах района детских площадок (классов) по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения | 2021 - 2025 | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Заринского района, ОГИБДД МО МВД «Заринский» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 8 | **Мероприятие 1.2.2**  Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 2021 - 2025 | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Заринского района | **2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 9 | **Задача 1.3**  Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов с использованием современных технических средств и схем организации дорожного движения | 2021 - 2025 | Х | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 10 | **Мероприятие 1.3.1**  Установка новых и обновление существующих дорожных знаков на дорогах и улицах населенных пунктов района, особо влияющих на безопасность дорожного движения | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, ОГИБДД МО МВД «Заринский», Администрации сельсоветов Заринского района | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,8** | **24,8** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | **24,8** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 11 | **Мероприятие 1.3.2**  Восстановление на всех центральных улицах населенных пунктов освещения в темное время суток | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, Администрации сельсоветов Заринского района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **Всего,**  **в т.ч.** |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | краевой бюджет |
| 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | местный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | внебюджетные источники |
| 12 | **Задача 1.4**  Ведение реестра аварийно-опасных участков дорожной сети района, мониторинг дорожного покрытия | 2021 - 2025 | Х | Финансирование осуществляется по смете  Администрации Заринского района | | | | | | |
| 13 | **Мероприятие 1.4.1**  Создание, ведение и актуализация реестра аварийно-опасных участков | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, ОГИБДД МО МВД «Заринский", МУГАДН Межрайонное управление автодорожного надзора город Заринск, Заринская дистанция пути - АО «РЖД» | Финансирование осуществляется по смете  Администрации Заринского района | | | | | | |
| 14 | **Мероприятие 1.4.2**  Мониторинг состояния дорожного покрытия: своевременная очистка от снега и обработка песко-соляной смесью в зимний период, проведение своевременного ремонта дорожного покрытия и обочин в летний период | 2021 - 2025 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Заринского района, ГУП ДХ АК «Северно-Восточное ДСУ» «филиал Заринский», Администрации сельсоветов Заринского района | Финансирование осуществляется по смете  Администрации Заринского района | | | | | | |
| 15 | **Задача 1.5**  Развитие системы быстрого реагирования и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 2021 - 2025 | Х | Финансирование осуществляется по смете  КГБУЗ «Центральная городская больница г.Заринск» | | | | | | |
| 16 | **Мероприятие 1.5.1**  Организация и проведение обучения способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обеспечение оперативности оказания помощи медицинскими работниками | 2021 - 2025 | КГБУЗ «Центральная городская больница г.Заринск», ОГИБДД МО МВД «Заринский» | Финансирование осуществляется по смете  КГБУЗ «Центральная городская больница г.Заринск» | | | | | | |

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета строительства и ЖКХ Д.В. Коваленко