**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства на территории**

**муниципального образования Заринский район Алтайского края» на 2021-2025 годы.**

1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы

**За 2023 год.**

*(ежеквартально с нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  на 2023 год | Факт  за 2023 года | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и эффективность реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Ввод жилья | кв. м.общей площади жилых помещений | 500 | 384 | 76,8 | - |
| 2 | Общая площадь жилых помещений | кв. м. приходящаяся в среднем на душу населения | 30 | 30 | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  | Вахонина Н.В. |  | 14.02.2024 г. |
| *(наименование должности ответственного лица)* |  | *(подпись)* |  | *(Ф.И.О.)* |  | *(дата)* |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства на территории**

**муниципального образования Заринский район Алтайского края» на 2021-2025 годы.**

1. Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы

**За 2023 год.**

*(ежеквартально с нарастающим итогом)*

| № п/п | Наименование  цели, задачи и мероприятия | Срок  реализации | Участник  программы | План на  2023 год, тыс.руб | Факт  за  2023 год,  тыс.руб | Выполнение годового плана, % | Источники  финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего на реализацию  муниципальной программы | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 440 | 200 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
| 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
| 440 | 200 | 0 | местный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 1 | Цель 1  Создание условий для жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения Заринского района | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 440 | 200 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
| 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
| 440 | 200 | 0 | местный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 2 | Задача 1.1  Создание условий для увеличения доли инвестиций в строительство жилья | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 440 | 200 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
| 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
| 440 | 200 | 0 | местный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Разработка муниципальных нормативно-правовых актов направленных на снижение административных барьеров в жилищном строительстве | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
| 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2  Реализация основных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации: разработка и утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Заринского района Алтайского края | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 440 | 200 | 0 | Всего, в т.ч. |  |
| 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
| 440 | 200 | 0 | местный бюджет |  |
| 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 5 | Задача 1.2  Привлечение внебюджетных средств и совершенствование форм и методов государственной  поддержки населения для осуществления строительства жилых домов | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1  Предоставление информационно-консультативных услуг заинтересованным лицам по вопросу привлечения внебюджетных средств и государственной поддержки населения для осуществления строительства жилых домов | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2  Предоставление информационно-консультативных услуг по развитию и поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства строительных материалов и оказания ремонтно-строительных услуг населению | 2021-2025 | комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Задача 1.3  Участие в долевом финансировании за счет государственных, муниципальных и частных источников в целях развития инженерной инфраструктуры при застройке территорий | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.3.1  Разработка и утверждение первичной документации для участия в долевом финансировании за счет государственных, муниципальных и частных источников в целях комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры при застройке территорий | 2021-2025 | Отдел архитектуры и градостроительства;  комитет  Администрации Заринского района по экономике | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  | Вахонина Н.В. |  | 14.02.2024г. |
| *(наименование должности ответственного лица)* |  | *(подпись)* |  | *(Ф.И.О.)* |  | *(дата)* |