Таблица 6

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2017-2025 годы

1. О достигнутых значениях индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)

на 01.07.2024   года

(ежеквартально с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на отчётный год | Факт за отчётный период (год) | Выполнение годового плана, % | Полученный результат и эффективность реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2017-2025 годы (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, по отношению к общей численности общеобразовательных организаций | % | 2 | 2 | 100% |  |  |
| 2 | Доля отремонтированных общеобразовательных организаций по отношению к общей численности общеобразовательных организаций | % | 18 | 1 | 5,5% |  |  |

Председатель комитета

Администрации Заринского района

по образованию и делам молодежи______                                                   _____________              И.В. Сироткина

(наименование  должности  ответственного лица)                                                                                  (подпись)                                   (Ф.И.О.)

МП

Таблица 7

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Заринском районе» на 2017-2025 годы

2. Об освоении финансовых средств при реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

на 01.07.2024  года

(ежеквартально с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Участник программы | План на отчётный год | Факт за отчётный период (год) | Выполнение годового плана, % | Источники финансирования | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы | Х | Х | 700,0 | 12 062,9 | 1 723,3 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 9 150,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 700,0 | 2 912,9 | 416,1 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 2 | Цель: Приведение материально-технического состояния общеобразовательных организаций Заринского района в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | 2017-2025 | X | 700,0 | 12 062,9 | 1 723,3 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 9 150,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 700,0 | 2 912,9 | 416,1 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 3 | Задача 1.1. Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций Заринского района | 2017-2025 | МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа" | 700,0 | 12 062,9 | 1 723,3 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 9 150,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 700,0 | 2 912,9 | 416,1 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт зданий в МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа", МКОУ «Хмелевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Новозыряновская средняя общеобразовательная школа» | 2017-2025 | Комитет по образованию и делам молодёжи, МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа" | 700,0 | 12 062,9 | 1 723,3 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 9 150,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 700,0 | 2 912,9 | 1 723,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 Взаимодействие с органами противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования | 2017-2025 | Комитет по образованию и делам молодёжи, МО МВД России «Заринский», ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах, МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, в т.ч. |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |

Председатель комитета

Администрации Заринского района

по образованию и делам молодежи______                                                   __________________             И.В. Сироткина

(наименование  должности  ответственного лица)                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

МП